項次	錯誤行為態樣	備註
1	某一勞務委外採購案，其中一家投標廠商(下稱A廠 商)提出之企劃書內容，如公司實績、公司簡介、查 核表格等資料及說明，均含有另一家未投標廠商(下 稱B廠商)之承攬實績、公司制度、作業流程等，惟工 作小組於審查廠商企劃書時，未能發覺該企劃書「管 理制度與履約管理績效」等內容異常之處，即擬具初 審意見，逕送採購評選委員會供評選參考，承辦採購 單位亦未察覺A廠商所提企劃書之內容與上開評選項 目之規定有間，仍將其所含B廠商之資料納入評分； 查經扣除B廠商之實績或制度後，A廠商已由第1序位 變更為第3序位，非優勝廠商，即已影響序位評比結 果，招標機關相關人員未善盡審查及監督責任。	審計部 查核個案
2	某一99年3月竣工之路面修復工程採購案，據工程結
	算書卷附之施工相片，圖說應計列2公分厚之碎石級
	配區域，未見碎石級配填補施作情形。經招標機關會
	同承包商及監造廠商三方於101年9月現場鑽心抽驗，
	據稱瀝青混凝土面層下雖有級配料粒填補，然路面經
	滾壓及2年通行使用後，尚難判別碎石級配施作厚度
	，而監造廠商漏未將施工相片送主辦機關，致工程採
	購履約文件未保存有關施作相片或檔案資料，招標機
	關亦未依前揭公共工程施工品質管理作業要點規定，
	隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查，相關人員
	涉有違失。
3	有一機關辦理鐵構或鋼管桿防墜裝置裝設採購等11件
	採購案，履約過程期間有得標廠商工地負責人或代理
	工地負責人未經主辦單位核准，即赴施工現場值勤， / 招標機關工程檢驗員執行工程檢驗時，未落實工安抽
	查，及未妥善保存施工日誌、工地負責人與工安管理
	員簽到簿等情事，相關人員核有疏失。

項次	錯誤行為態樣	採購缺失 個案件數	備註
4	招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前 後矛盾；引用過時或失效之資料。	62	稽核 監督 各機關 採購 所見 缺失
5	違反法規規定，例如：對於機關之決定不得異議。	18
6	不當增列法規所無之規定，例如：規定標封封口蓋騎 縫章，否則為無效標；規定投標文件逐頁蓋章，否則 為無效標。	10
7	公告內容與招標文件之內容不一致，例如：截止投標 期限不一致。	9
8	同一評選項目，不同委員之評選結果有明顯之差異時 / ，召集人未提交委員會議決或依委員會決議辦理複評 / ，逕採去頭（不計最高分）或去尾（不計最低分）之 計分方式辦理。	7
9	招標文件過簡，例如：未載明終止或解除契約條件、 查驗或驗收條件；未載明依政府採購法令辦理	6
10	公告內容未完全符合政府採購公告及公報發行辦法之 規定，例如：漏填、錯填、未詳實填寫(以「詳招標 文件」一語帶過)。	6
11	未確實辦理履約管理，例如：廠商使用非法運輸工 具；使用非法外勞；未落實勞工安全；亂倒廢棄物； 不宜雨天施工者未予制止。	6
12	曲解法規規定，例如：曲解採購法第五十八條之執行 程序。	4
13	標價偏低，未經分析逕行決標，或未通知廠商說明即 逕通知繳納差額保證金，或未繳納差額保證金前即決 標而於決標後通知繳納差額保證金。	4
14	委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公 告者外，未於開始評選前保密；委員會名單於評選出 最有利標或廢標後，未予解密。	4

項次	錯誤行為態樣	採購缺失 個案件數	備註
15	認定採購金額之方式錯誤，例如：分批辦理採購，未	3	稽核
	依各批合計總金額認定其採購金額；未將含有選購或 後續擴充項目金額計入。
16	訂定特定資格未依該標準評估廠商家數及檢討有無限 制競爭。	3
17	招標文件有保留增購權利卻未於招標公告載明。	3
			監督
18	開標前之應辦程序未辦妥，例如：漏通知上級機關監 辦；底價尚未訂定；無人主持。	3
			各機關
19	招標公告已載明後續擴充情形，採購金額未將預估選 購或擴充項目所需金額計入;或將預算金額誤以採購 金額填列。	3	採購
			所見
			缺失
20	招標文件之評選項目、評審標準及評定方式，除有前 / 例或條件簡單者外，未由採購評選委員會訂定或審 定。	3
21	委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載 明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於 委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。	3